**Implica na redução da probabilidade e/ou do impacto de um evento de risco adverso para dentro de limites aceitáveis.**

Escolha uma:

a. Explorar

b. Transferir

**c. Mitigar**

d. Eliminar

e. Nenhuma das alternativas

**O gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de:**

Escolha uma:

**a. Planejamento, identificação, avaliação qualitativa e quantitativa, planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos de um projeto.**

b. Planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos de um projeto.

c. Planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos de projetos e operações.

d. Planejamento, identificação, mensuração, planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos de um projeto.

e. Nenhuma das alternativas.

**Planejar Respostas aos Riscos é o processo responsável por:**

Escolha uma:

a. Definir como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto.

**b. Desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.**

c. O processo de desenvolvimento de ações para aumentar as oportunidades dos objetivos do projeto.

d. O processo de respostas e priorização dos riscos a fim de eliminá-los do projeto.

e. Nenhuma das alternativas.

**Realizar Análise quantitativa dos riscos do projeto é o processo responsável por:**

Escolha uma:

a. Definir como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um Projeto.

b. O processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.

c. O processo de priorização dos riscos para análise ou ação adicional através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto.

d**. Analisar numericamente o efeito dos riscos identificados, nos objetivos gerais do projeto.**

e. Nenhuma das alternativas.

**Qual das alternativas a seguir NÃO é uma ferramenta ou técnica da Análise Qualitativa de Riscos?**

Escolha uma:

a. Método Delphi

b. Entrevistas

**c. Análise do valor monetário esperado**

d. Técnica Nominal

e. Brainstorm

**Mike é gerente de um projeto de implementação de tecnologia da informação. Ele está usando um diagrama de Ishikawa para descobrir o que poderia causar riscos potenciais em seu projeto. Qual processo ele está executando?**

Escolha uma:

a. Controle da Qualidade

b. Análise Qualitativa

c. Análise Quantitativa

d. Planejamento de Respostas a Riscos

**e. Identificação de Riscos**

**Passagem do Impacto Negativo de uma Ameaça para Terceiros, Juntamente com a Propriedade da Resposta**

Escolha uma:

a. Mitigar

**b. Transferir**

c. Prevenir

d. Eliminar

e. Nenhuma das alternativas

**Monitorar e controlar os riscos é o processo responsável por:**

Escolha uma:

a. Acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia dos processos de tratamento dos riscos durante todo o projeto.

b. Acompanhamento e monitoramento dos riscos identificados, identificando novos riscos e avaliando a eficácia dos processos de tratamento dos riscos durante todo o projeto.

c. Definir como conduzir as o planejamento para os riscos de um projeto.

d. **Implementação de planos de respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia dos processos de tratamento dos riscos durante todo o projeto.**

e. Nenhuma das alternativas.

**Um gerente de projetos utiliza um facilitador para reunir opiniões de especialistas de maneira anônima. Qual ferramenta ou técnica de Identificação de Riscos está sendo empregada?**

Escolha uma:

a. Brainstorming

b. SWOT

**c. Técnica Delphi**

d. Monte Carlo

e. Entrevistas

**Essa estratégia é usada para aumentar a probabilidade e/ou os impactos positivos de uma oportunidade. Identificar e maximizar os principais impulsionadores desses riscos de impacto positivo pode aumentar a probabilidade de ocorrência.**

Escolha uma:

**a. Explorar**

b. Melhorar

c. Aceitar

d. Compartilhar

e. Nenhuma das alternativas

**Planejar o gerenciamento dos riscos é o processo responsável por:**

Escolha uma:

a. Determinar os riscos que podem influenciar o projeto.

b. Estabelecer o cronograma de ações e monitoramento dos riscos.

c. **Definir como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto**.

d. Criar a Lista de Riscos do Projeto.

e. Nenhuma das alternativas.

**Realizar Análise qualitativa dos riscos do projeto é o processo responsável por:**

Escolha uma:

a. Definir como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto.

b. Analisar numericamente o efeito dos riscos identificados, nos objetivos gerais do projeto.

**c. O processo de priorização dos riscos para análise ou ação adicional através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto.**

d. O processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.

e. Nenhuma das alternativas.

**Ao identificar os riscos para um novo projeto de construção, você descobre que um componente químico que está usando em sua construção não pode ser aplicado em condições de chuva. Você também fica sabendo que seu projeto estará pronto para aplicação química quando a época de chuvas chegar em parte do país. Como o projeto não pode ser atrasado até depois do período de chuvas e você precisa garantir que a construção receba sua cobertura química, você decide que sua equipe só terá que solucionar o problema da chuva. Este é um exemplo de qual estratégia?**

Escolha uma:

a. Mitigar

b. Transferir

**c. Previnir**

d. Aceitar

e. Explorar

**Qual das alternativas a seguir NÃO é uma ferramenta ou técnica de Monitoramento e Controle de Riscos?**

Escolha uma:

**a. Utilizar a análise do Valor Agregado para encontrar variações que apontem para problemas potenciais no projeto**

b. Reunir informações sobre como o trabalho está sendo desempenhado

c. Recorrer ao registro de riscos para rever e reavaliar os riscos

d. Trazer um terceiro para revisar as estratégias de respostas a riscos

**Os objetivos do gerenciamento dos riscos são:**

Escolha uma:

a. Reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto.

b. **Aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto.**

c. Aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos.

d. Aumentar a probabilidade ou o impacto dos eventos positivos ou reduzir a probabilidade ou o impacto dos eventos negativos no projeto.

e. Nenhuma das alternativas.



Parte inferior do formulário

[Terminar revisão](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/view.php?id=92156)

[Saltar Navegação do questionário](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1#sb-1)

**Navegação do questionário**

[Questão 1 Esta página](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1) [Questão 2 Esta página](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1#q1) [Questão 3 Esta página](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1#q6) [Questão 4 Esta página](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1#q5) [Questão 5 Esta página](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1#q13) [Questão 6 Esta página](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1#q14) [Questão 7 Esta página](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1#q10) [Questão 8 Esta página](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1#q7) [Questão 9 Esta página](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1#q12) [Questão 10 Esta página](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1#q8) [Questão 11 Esta página](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1#q3) [Questão 12 Esta página](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1#q4) [Questão 13 Esta página](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1#q11) [Questão 14 Esta página](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1#q15) [Questão 15 Esta página](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810&showall=1#q2)

[Mostrar uma página por vez](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/review.php?attempt=985810)[Terminar revisão](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/mod/quiz/view.php?id=92156)

Você acessou como [CARLA APARECIDA BINDA](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/user/profile.php?id=1469683) ([Sair](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/login/logout.php?sesskey=P33Jb1nUdc))

[ESP\_LPTP\_20151\_01\_E\_I\_200604](http://moodle.metodista.br/moodle-ead/course/view.php?id=1134)